ПРОЕКТ

Целевая программа

"Благоустройство территории Большевистского сельского поселения

на период 2017 - 2019 годы"

Паспорт

Целевой программы

«Благоустройство территории Большевистского сельского поселения

на период 2017 - 2019 годы»

| Наименование Программы | целевая программа «Благоустройство территории Большевистского сельского поселения на период 2017 - 2019 годы» (далее в тексте - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 сентября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Думы Большевистского сельского поселения от 09.09.2013 г. № 151/61 «Об утверждении правил благоустройства на территории Большевистского сельского поселения» |
| Руководитель Программы | Администрация Большевистского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Большевистского сельского поселения |
| Цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Большевистского сельского поселения. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. |
| Задачи Программы | - установление единого порядка содержания территорий; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий |
| Сроки реализации Программы | - 2017 - 2019 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство территорий; - содержание мест захоронения - освещение улиц, - озеленение территории; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Большевистского сельского поселения; - руководители предприятий и организаций (по согласованию); - председатели ТОС (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 6 057 000 руб. согласно Приложению 1 |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет руководитель Программы. Руководителем Программы ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год. Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы. Ежегодно администрация Большевистского сельского поселения представляет депутатам Думы Большевистского сельского поселения» отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации программы благоустроить территории мест массового пребывания населения, выполнить ремонт дорожного полотна, обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятник-обелиск участникам ВОВ, прочие мероприятия |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.

«Большевистское сельское поселение» включает в себя 6 населённых пунктов:  п.Большевик, х. Маринский, х.Калачики, х.Булгурино, х.Новопетровский, х.Николаевка.. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Большевистскому сельскому поселению невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, председателей ТОС, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Большевистского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Большевистского сельского поселения.

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Большевистского сельского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- обустройство хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Сроки реализации Программы – 2017-2019годы.

3. Система программных мероприятий

К программно-целевым мероприятиям относятся:

- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями;

- содержание элементов внешнего благоустройства;

- озеленение территории муниципального образования;

- содержание и эксплуатация дорог;

- освещение населённых пунктов муниципального образования;

- определение и утверждение объема финансирования Программы;

- подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов;

- организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений задач Программы, о ходе реализации Программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Большевистского сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Общая сумма планируемых затрат за 2017 - 2019 годы – 6057 000рублей.

5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Основным координатором реализации данной Программы является администрация Большевистского сельского поселения

6. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители».

7. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятник защитникам Отечества, отремонтировать дороги, произвести озеленение территории, высадить ежегодно 100 деревьев и кустарников.

Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории Большевистского сельского поселения.

Мероприятия

муниципальной целевой программы "Благоустройство территории  Большевистского сельского поселения на период 2017 - 2019 годы" администрации Большевистского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | Исполнитель |
| 1 | Организация освещения улиц Большевистского сельского поселения | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Администрация Большевистского сельского поселения |
| 2 | Озеленение территории Большевистского сельского поселения, обрезка деревьев и кустарников, побелка, посадка зеленых насаждений, цветов на палисадниках, клумбах. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация Большевистского сельского поселения |
| 3 | Содержание мест захоронения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация Большевистского сельского поселения |
| 4 | Организация благоустройства территории | 620,0 | 646,0 | 611,0 | Администрация Большевистского сельского поселения |
| 5 | Организация благоустройства ц.парка. Реализация приоритетного проекта «Формирования городской среды». | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Большевистского сельского поселения |
|  | Итого | 4280,0 | 906,0 | 871,0 | Итого: 6057,0 |